UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DE SOFTWARE

GIOVANA KAORI PARPINELLI

PLATAFORMA LOCAL DE GESTÃO JURÍDICA E AUTOMAÇÃO ASSISTIDA

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

CORNÉLIO PROCÓPIO

2026

GIOVANA KAORI PARPINELLI

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Relatório de estágio supervisionado obrigatório, apresentado à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, do curso de Engenharia de Software da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel.

Orientadora: Profa. Dra. Gisele Santana

CORNÉLIO PROCÓPIO

2026

(Espaço reservado para a dedicatória — elemento opcional, a ser redigido pessoalmente pela autora.)

# AGRADECIMENTOS

(Espaço reservado para os agradecimentos — elemento opcional, a ser redigido pessoalmente pela autora.)

# RESUMO

PARPINELLI, Giovana Kaori. Plataforma local de gestão jurídica e automação assistida. 2026. [nº de folhas a definir] f. Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório – Engenharia de Software. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2026.

O presente relatório documenta o estágio curricular supervisionado obrigatório do curso de Engenharia de Software da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Cornélio Procópio, realizado junto a um escritório de advocacia sediado em Cornélio Procópio (PR), sob a condução dos advogados Mauro Junior Parpinelli (OAB/PR 84.908) e Patricia Karin Gasparotto (OAB/PR 57.659). O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma local de gestão jurídica com automação assistida por inteligência artificial, cujo primeiro incremento é uma ferramenta de apoio à elaboração de minutas simples vinculadas ao cumprimento de prazos processuais, sempre sujeitas à revisão e à aprovação expressa de advogado antes de qualquer uso. Até o momento coberto por esta versão do relatório, foram realizadas as etapas de descoberta e levantamento de requisitos, a definição do fluxo documental (Markdown, DOCX timbrado, revisão, aprovação e PDF), a escolha da manifestação simples como primeiro tipo de minuta e a entrega de um protótipo navegável estático do painel, do formulário de nova minuta e do histórico. Cada decisão, resposta do contratante e entrega foi registrada em atas numeradas, mantidas em repositório próprio. Este documento será atualizado à medida que o estágio avançar e que sua formalização institucional junto à UTFPR for concluída.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Engenharia de software. Automação jurídica. Prototipagem. Gestão de documentos.

# ABSTRACT

PARPINELLI, Giovana Kaori. Plataforma local de gestão jurídica e automação assistida. 2026. [nº de folhas a definir] f. Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório – Engenharia de Software. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2026.

This report documents the mandatory supervised internship of the Software Engineering program at the Federal University of Technology – Paraná (UTFPR), Cornélio Procópio campus, carried out at a law office based in Cornélio Procópio (PR), Brazil, under attorneys Mauro Junior Parpinelli (OAB/PR 84.908) and Patricia Karin Gasparotto (OAB/PR 57.659). The project consists of building a local legal-management platform with AI-assisted automation; its first increment supports drafting simple legal motions tied to procedural deadlines, always subject to an attorney's review and explicit approval before use. As covered by this version of the report, the discovery and requirements-gathering steps were completed, the document workflow was defined (Markdown, letterhead DOCX, review, approval and PDF), the simple manifestation was chosen as the first motion type, and a static navigable prototype of the dashboard, new-motion form and history view was delivered. Every decision, client response and delivery has been recorded in numbered minutes kept in a dedicated repository. This document will be updated as the internship progresses and as its institutional formalization with UTFPR is completed.

Keywords: Supervised internship. Software engineering. Legal automation. Prototyping. Document management.

# LISTA DE FIGURAS

[Nota de elaboração: nesta versão do relatório ainda não há figuras inseridas no corpo do texto; capturas de tela do protótipo (prototype/index.html) e diagramas de arquitetura deverão ser incluídos nas próximas atualizações.]

# LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – FASES PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES	4

# LISTA DE ABREVIATURAS

| Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| Profa. | Professora |
| Dra. | Doutora |
| OAB/PR | Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná |
| f. | folhas |

# LISTA DE SIGLAS

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| MVP | Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável) |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) |
| TCE | Termo de Compromisso de Estágio |
| PAE | Plano de Atividades de Estágio |
| DERAC/COEST | Departamento de Relações Acadêmicas e Comunitárias / Coordenação de Estágios (UTFPR) |
| PRAE | Professor(a) Responsável/Orientador(a) de Estágio |
| API | Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações) |
| ADR | Architecture Decision Record (Registro de Decisão de Arquitetura) |
| HTML/CSS | HyperText Markup Language / Cascading Style Sheets |
| PHP | Hypertext Preprocessor |
| SQL | Structured Query Language |
| DOCX/PDF | Formatos de arquivo do Microsoft Word e Portable Document Format |

# SUMÁRIO

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o estágio curricular supervisionado obrigatório do curso de Engenharia de Software da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Cornélio Procópio, realizado em um escritório de advocacia situado em Cornélio Procópio, Paraná, sob a condução dos advogados Mauro Junior Parpinelli (OAB/PR 84.908) e Patricia Karin Gasparotto (OAB/PR 57.659), aqui tratados como contratantes/supervisores do estágio.

O projeto desenvolvido é uma plataforma local de gestão jurídica com automação assistida por inteligência artificial. O primeiro incremento, foco desta etapa do estágio, é uma ferramenta que apoia a elaboração de minutas simples relacionadas ao cumprimento de prazos processuais. A automação produz apenas rascunhos: todo conteúdo gerado deve ser revisado e expressamente aprovado por advogado antes de qualquer uso ou protocolo, conforme definido já na reunião inicial do projeto.

As tecnologias previstas incluem hospedagem local em ambiente Windows, as linguagens/tecnologias já existentes no escritório (PHP, SQL e Python, a confirmar em etapa de verificação técnica), Markdown como formato editável e rastreável, conversão para DOCX a partir do modelo timbrado do escritório e, após aprovação, exportação para PDF.

Até a data de fechamento desta versão do relatório (14/09/2026), os resultados alcançados foram: o levantamento de requisitos e a definição do fluxo documental completo (Markdown → DOCX timbrado → revisão → aprovação → PDF); a escolha da manifestação simples como primeiro tipo de minuta do protótipo; e a entrega de um protótipo navegável estático do painel, do formulário de nova minuta e do histórico de versões, ainda sem banco de dados, autenticação real ou conversão de arquivos.

O capítulo 2 apresenta a instituição concedente do estágio. O capítulo 3 detalha as atividades desenvolvidas até o momento, incluindo o processo de descoberta, o planejamento e a construção do protótipo. O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos. O capítulo 5 traz as considerações finais, de caráter parcial, uma vez que o estágio permanece em andamento. Encerram o documento as referências utilizadas e os anexos, entre eles a relação das atas de acompanhamento produzidas ao longo do projeto.

[Nota de elaboração: a modalidade do estágio (obrigatório), a carga horária, a data de início e as demais condições formais ainda dependem de confirmação junto à UTFPR, conforme registrado na Ata 001 (item 5) e no documento docs/regras-estagio.md. Este relatório será atualizado assim que esses dados forem formalizados, para não antecipar informações não confirmadas.]

# 2 INSTITUIÇÃO

O estágio é realizado em um escritório de advocacia sediado em Cornélio Procópio, no estado do Paraná, com atuação nas áreas cível, criminal, trabalhista, de família, de execução, rural e consumerista. A concedente é representada, para os fins deste projeto, pelos advogados Mauro Junior Parpinelli (OAB/PR 84.908) e Patricia Karin Gasparotto (OAB/PR 57.659), que também são os primeiros usuários previstos da plataforma em desenvolvimento.

[Nota de elaboração: dados institucionais formais do escritório (razão social, CNPJ e histórico) não foram fornecidos até o momento e não são presumidos neste relatório; deverão ser obtidos junto à concedente para a versão final.]

A área de atuação da estagiária é a de tecnologia e automação interna, criada especificamente para este projeto, sem estrutura de TI prévia no escritório. Não há, até o momento, outros setores ou colaboradores técnicos envolvidos além da estagiária e dos dois advogados mencionados.

O ambiente de trabalho é local: o sistema está sendo planejado para hospedagem em ambiente Windows, na raiz C:\inetpub\wwwroot, com verificação em andamento das tecnologias já disponíveis (PHP, SQL e Python). O repositório de acompanhamento do projeto é organizado em pastas (ATAS/, para as atas numeradas; docs/, para a documentação de apoio; e prototype/, para o protótipo navegável), versionado localmente.

## 2.1 Equipe técnica

| Nome | Função no estágio |
| --- | --- |
| Giovana Kaori Parpinelli | Estagiária de Engenharia de Software |
| Mauro Junior Parpinelli (OAB/PR 84.908) | Contratante / supervisor técnico na concedente |
| Patricia Karin Gasparotto (OAB/PR 57.659) | Usuária da plataforma / sócia do escritório |
| Profa. Dra. Gisele Santana | Orientadora indicada pela UTFPR |

[Nota de elaboração: o vínculo formal do professor(a) orientador(a) e do supervisor de estágio deve ser confirmado junto à coordenação de estágio da UTFPR (DERAC/COEST) antes da entrega final, conforme o checklist de formalização do projeto.]

# 3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades relatadas neste capítulo seguem o método de trabalho adotado desde o início do projeto: diagnóstico, perguntas objetivas ao contratante, levantamento de requisitos, priorização, arquitetura, implementação incremental, testes e revisão, demonstração ao contratante e documentação contínua. Cada sessão de trabalho com impacto no projeto gera uma ata numerada, o que permite reconstituir integralmente o histórico de decisões.

## 3.1 Reunião inicial e levantamento de requisitos

Na primeira sessão (Ata 001, 14/09/2026), foi definido o objetivo geral do projeto — uma automação assistida por advogado para apoiar a criação de petições simples relacionadas ao cumprimento de prazos processuais — e registrada a exigência de que todo conteúdo produzido pela automação seja revisado e aprovado por advogado antes de qualquer uso. Foram definidos os dois primeiros usuários do sistema, o ambiente de hospedagem local e um conjunto de dez perguntas de continuidade sobre modelo visual, tipos de minuta, campos de dados, versionamento, fluxo de aprovação, integração com o sistema de prazos, infraestrutura, tecnologias e condições formais do estágio.

As respostas foram consolidadas na Ata 002, que definiu: o modelo timbrado do escritório (modelo timbrado.docx) como referência visual; a manifestação para cumprimento de prazo como primeiro caso de uso; a identificação das minutas por cliente e/ou número de processo; o versionamento de arquivos produzidos; o fluxo Markdown → DOCX com timbre → revisão → aprovação → PDF; login restrito aos dois advogados; ambiente local em C:\inetpub\wwwroot; e a necessidade de verificar as tecnologias PHP, SQL e Python já existentes. Ficou registrado que a integração automática com o sistema de prazos utilizado pelo escritório permanece em aberto e será tratada em etapa posterior.

## 3.2 Registro contínuo e planejamento da execução

A Ata 003 formalizou a prática de registrar continuamente, em atas numeradas, toda decisão, resposta do contratante, alteração de escopo, entrega, impedimento ou próximo passo do estágio, sem necessidade de solicitação específica — prática mantida durante todo o projeto e refletida na relação de anexos deste relatório.

A Ata 004 organizou o trabalho em cinco fases: (1) descoberta e identidade visual, com análise do timbrado e desenho das telas; (2) protótipo navegável, simulando criação, revisão e aprovação de minutas com dados fictícios; (3) base técnica, com confirmação de PHP, SQL, Python, dados e login; (4) documentos, cobrindo Markdown, DOCX timbrado, aprovação e PDF; e (5) qualidade, com testes, documentação, diário de estágio, atas e relatório. Ficou definido que, nesta etapa, não seriam usados processos reais, não haveria protocolo automático, integração com o sistema de prazos nem envio de documentos a APIs externas.

Tabela 1 – Fases previstas no plano de atividades

| Fase | Atividades | Evidências |
| --- | --- | --- |
| Descoberta | Entender o problema, os usuários e as restrições | Atas, mapa de contexto, requisitos |
| Planejamento | Decompor o trabalho e priorizar entregas | Backlog, cronograma, decisões técnicas |
| Projeto | Modelar solução, dados, interfaces e integrações | Diagramas, ADRs, protótipos |
| Implementação | Desenvolver funcionalidades com revisão de código | Commits, pull requests, código |
| Qualidade | Criar testes, revisar segurança e tratar falhas | Testes, relatórios, correções |
| Entrega | Documentar, publicar e acompanhar a solução | Manual, pipeline, logs e métricas |
| Reflexão | Consolidar aprendizados e resultados | Relatório parcial/final, autoavaliação |

Fonte: elaborado a partir de docs/plano-de-atividades.md.

## 3.3 Definição do primeiro tipo de minuta

Na Ata 005, foi definida a manifestação simples como primeiro tipo de minuta do protótipo, com os seguintes campos: cliente/parte representada, número do processo, juízo/vara, finalidade da manifestação, fatos e informações, pedido ou providência, documentos mencionados e observações internas. Ficaram estabelecidos os limites de uso de apenas dados fictícios, ausência de protocolo automático e de envio a APIs externas, e a obrigatoriedade de revisão do advogado antes de qualquer aprovação.

## 3.4 Construção do protótipo navegável

A Ata 006 registrou a entrega do primeiro protótipo navegável, no diretório prototype/, contendo painel, navegação, formulário de manifestação simples, validação de campos obrigatórios, simulação de geração de rascunho e histórico. Trata-se de um protótipo estático, sem banco de dados, sem autenticação real e sem conversão efetiva para DOCX ou PDF nesta fase; a paleta de cores utilizada é provisória, pendente de validação contra o modelo timbrado do escritório. A validação da identidade visual, da organização das telas e dos campos do formulário foi encaminhada ao contratante, que deve abrir o arquivo prototype/index.html no navegador para avaliação.

Do ponto de vista técnico e teórico, as atividades desenvolvidas nesta etapa mobilizaram conhecimentos de engenharia de requisitos (levantamento, priorização e rastreabilidade de requisitos junto a um usuário não técnico), de prototipagem e design de interação (fluxo de status de uma minuta, da criação até a aprovação), de desenvolvimento incremental de software (entregas pequenas e validadas antes de avançar) e de proteção de dados pessoais, com atenção à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) desde a fase de concepção, optando-se pelo uso exclusivo de dados fictícios ou anonimizados durante o desenvolvimento.

# 4 RESULTADOS OBTIDOS

Até a data de fechamento desta versão do relatório, os resultados obtidos no estágio são de natureza documental e de prototipagem, uma vez que o projeto encontra-se em sua fase inicial de descoberta e concepção. Os principais entregáveis produzidos são:

- seis atas de acompanhamento (Ata 001 a Ata 006), registrando de forma contínua o contexto, as decisões, os requisitos, as pendências, os responsáveis e os próximos passos do projeto, cada uma disponível em formato Markdown, HTML e PDF;

- um conjunto de documentos de apoio (pasta docs/), incluindo regras e premissas do estágio, plano inicial de atividades, checklist de formalização, guia de perguntas ao contratante, especificação do layout do MVP, requisitos do protótipo de manifestação simples e modelo de diário de estágio;

- um protótipo navegável estático (prototype/index.html e prototype/styles.css) simulando o painel do sistema, o formulário de criação de uma nova manifestação simples, a validação de campos obrigatórios e um histórico de versões;

- a definição do primeiro caso de uso concreto da automação assistida (manifestação simples para cumprimento de prazo) e do fluxo documental completo que orientará a implementação (Markdown, DOCX timbrado, revisão, aprovação e PDF).

Como benefício direto para o contratante, o processo de descoberta estruturado e a documentação contínua em atas reduziram a ambiguidade sobre o escopo do projeto, deixaram explícitos os limites de uso da automação (nenhum protocolo automático, nenhum dado real sem autorização, revisão obrigatória do advogado) e permitiram validar decisões de forma incremental, antes de qualquer investimento em implementação técnica mais ampla.

[Nota de elaboração: ainda não há, nesta etapa, sistema em produção, testes automatizados, métricas de uso ou avaliação formal do supervisor; esses resultados serão incorporados às próximas versões do relatório à medida que forem produzidos, sem antecipação de dados não verificados.]

# 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por se tratar de um relatório elaborado durante a fase inicial do estágio, as considerações a seguir têm caráter parcial e serão revisadas ao final do período de estágio, quando houver base mais ampla de comparação entre a formação acadêmica e a prática profissional.

Entre os pontos positivos observados até o momento, destacam-se a possibilidade de atuar em um projeto real, com um usuário-cliente direto e não técnico (o escritório de advocacia), o que exige tradução clara de necessidades jurídicas em requisitos de software, e a adoção, desde a primeira sessão, de uma disciplina de documentação contínua (atas numeradas, diário de estágio e checklist de formalização), prática diretamente relacionada aos conteúdos de engenharia de requisitos e gestão de projetos de software vistos ao longo do curso.

Como dificuldade em curso, destaca-se a dependência de confirmações formais externas ao projeto técnico propriamente dito — em especial a validação, junto à UTFPR, da modalidade do estágio, da carga horária, do Termo de Compromisso de Estágio e do Plano de Atividades de Estágio — o que impõe cautela na definição de prazos e impede, por ora, o preenchimento de dados como data de início e carga horária total no presente relatório.

Quanto à correlação entre teoria e prática, o trabalho realizado até aqui mobilizou diretamente conteúdos de levantamento e especificação de requisitos, prototipagem de interfaces, arquitetura e modelagem de software, além de noções de proteção de dados pessoais (LGPD) aplicadas ao contexto jurídico, confirmando a aderência das atividades ao perfil de formação em Engenharia de Software exigido para a validação do estágio obrigatório.

[Nota de elaboração: sugestões de melhoria para o curso serão registradas ao final do estágio, quando houver experiência suficiente para embasá-las; nesta versão, nenhuma sugestão é apresentada para evitar conclusões prematuras.]

# REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2008.

OLIVEIRA NETTO, A. A. de. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para a apresentação de trabalhos acadêmicos. 3. ed. rev. e atual. Florianópolis: Visual Books, 2008.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Curitiba: UTFPR, 2009.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Recomendações para escrita do relatório de estágio. Cornélio Procópio: UTFPR, [s.d.].

# ANEXO A – PLANO DE ESTÁGIO

[Nota de elaboração: documento oficial pendente de emissão/assinatura junto à UTFPR (aplicável a estágio de 400h e à validação de estágio por meio de projetos). Deverá ser anexado assim que formalizado.]

# ANEXO B – AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PELO SUPERVISOR

[Nota de elaboração: ficha oficial (modelo disponível no Moodle da disciplina) a ser preenchida pelo supervisor e anexada ao final do estágio, junto com as cópias impressas do relatório.]

# ANEXO C – RELAÇÃO DAS ATAS DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

As atas a seguir documentam, de forma contínua, o desenvolvimento do projeto e fundamentam o conteúdo dos capítulos 3 e 4 deste relatório. Os arquivos completos (Markdown, HTML e PDF) estão disponíveis na pasta ATAS/ do repositório do projeto.

| Ata | Título | Data |
| --- | --- | --- |
| Ata 001 | Reunião inicial e definição do primeiro incremento | 14/09/2026 |
| Ata 002 | Respostas e requisitos da automação de minutas | 14/09/2026 |
| Ata 003 | Registro contínuo do desenvolvimento | 14/09/2026 |
| Ata 004 | Plano de execução do primeiro incremento | 14/09/2026 |
| Ata 005 | Definição da primeira minuta do protótipo | 14/09/2026 |
| Ata 006 | Primeira implementação do protótipo navegável | 14/09/2026 |